# YANSIX CASHBACK

Auditoria Fase 1 → Fase 2 — Relatório consolidado

Este relatório consolida a auditoria do sistema Yansix Cashback (Flask/SQLite, Fase 1) frente ao roadmap oficial (Fases 1-6) e ao modelo de referência Pontos Beleza Pura, e adiciona uma verificação do pacote CRM_YANSIX enviado junto.

# 1. Achado adicional — CRM_YANSIX

O arquivo CRM_YANSIX.zip enviado é um sistema separado e não relacionado ao programa de fidelidade: trata-se de um CRM de funil comercial B2B (leads, negociações, Kanban com drag & drop, auditoria de alterações), rodando sobre Google Sheets/Apps Script, hoje na sua "Fase 7" própria de desenvolvimento.

Ele não implementa nenhuma das entregas pendentes da Fase 2 do Yansix Cashback (não é a página do cliente, não faz indicação, NPS ou desconto de aniversário) — portanto não altera o veredito da auditoria abaixo.

# 2. Tabela completa de lacunas (classificadas)

Classificação: Obrigatória (bloqueia a Fase 2) · Necessária Fase 3 (já prevista no roadmap, não bloqueia) · Recomendável (melhoria de backlog) · Não necessária (fora do escopo atual).

| Funcionalidade | Onde apareceu | Classificação | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticação / login (e-mail e senha) para o painel admin | Login / Painel de Controle (imagem) | Obrigatória | Pré-requisito de segurança: bloqueia inclusive a Fase 2, pois não é seguro expor qualquer página pública sem antes proteger o painel admin. |
| Página do cliente final (link único, saldo, progresso) | Roadmap Fase 2 + imagens | Obrigatória | Entrega central da Fase 2, item explícito no PDF. |
| Envio de pontuação / link via WhatsApp | Roadmap Fase 2 + imagens | Obrigatória | Entrega central da Fase 2, item explícito no PDF. |
| Indicação de amigos com cupom único | Roadmap Fase 2 + Configurações | Obrigatória | Entrega central da Fase 2, item explícito no PDF. |
| Validar cupom (tela dedicada de validação) | Imagens (fora do PDF) | Obrigatória | Complemento indissociável da indicação: sem validação, o cupom gerado não pode ser usado no caixa. |
| Pesquisa de satisfação / NPS | Roadmap Fase 2 + Painel | Obrigatória | Entrega central da Fase 2, item explícito no PDF. |
| Desconto automático de aniversário | Roadmap Fase 2 + Configurações | Obrigatória | Entrega central da Fase 2, item explícito no PDF. |
| Validade dos pontos (sem validade / 8-10 meses / 1 / 1,5 / 2 anos) | Roadmap Fase 3 + imagens | Necessária Fase 3 | Já previsto no roadmap oficial; não bloqueia a Fase 2. |
| Pontuação máxima por serviço | Roadmap Fase 3 + imagens | Necessária Fase 3 | Já previsto no roadmap oficial; não bloqueia a Fase 2. |
| Personalização visual (cor/tema) do painel e página do cliente | Roadmap Fase 3 + imagens | Necessária Fase 3 | Já previsto no roadmap oficial; não bloqueia a Fase 2. |
| Ativar/desativar módulos (indicação, aniversário etc.) | Roadmap Fase 3 + imagens | Necessária Fase 3 | Já previsto no roadmap oficial; não bloqueia a Fase 2. |
| Campo CPF/documento no cadastro de cliente | Imagens (fora do PDF) | Recomendável | Útil para identificação única do cliente; não impede a Fase 2 mas fica atrás no backlog do MVP. |
| Editar prêmio + ativar/desativar + busca de prêmios | Imagens (fora do PDF) | Recomendável | Código atual só tem criar/excluir; melhoria operacional da Fase 1, não bloqueia a Fase 2. |
| Fluxo dedicado "Liberar Prêmio" (busca por telefone) | Imagens (fora do PDF) | Recomendável | Acelera o atendimento no caixa; não bloqueia a Fase 2. |
| Aba "Serviços mais utilizados" por cliente | Imagens (fora do PDF) | Recomendável | Analytics complementar; não bloqueia a Fase 2. |
| Gráficos do painel (check-in, prêmios entregues, serviços realizados) | Imagens (fora do PDF) | Recomendável | Enriquecem o dashboard; não bloqueiam a Fase 2. |
| Filtros de aniversariantes (amanhã / semana / mês) | Imagens (fora do PDF) | Recomendável | Código atual só tem "hoje"; melhoria pequena, não bloqueia a Fase 2. |
| Produtos vendidos (catálogo separado de Serviços) | Imagens (fora do PDF) | Não necessária | Fora do escopo fechado até a Fase 6, que trata apenas de serviços; avaliar como fase futura separada se o negócio precisar vender produtos físicos. |

# 3. Roadmap atualizado

Incorpora as lacunas do item 2 como sub-fases/backlog, preservando a ordem de dependência técnica original.

| Fase | Nome | Status | Conteúdo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fundação (MVP) | Concluída | Cadastro de clientes/serviços/prêmios, pontuação, resgate, histórico, painel básico. |
| 1B (novo) | Complementos operacionais da Fundação | Backlog — Recomendável | CPF no cadastro, editar/ativar prêmio, busca de prêmios, fluxo "Liberar Prêmio", filtros de aniversariantes. |
| 2.0 (novo, pré-requisito) | Segurança e acesso | Obrigatória — bloqueia a Fase 2 | Autenticação (login/senha) do painel admin. |
| 2 | Página do cliente e engajamento | Não iniciada | Página do cliente, envio via WhatsApp, indicação + validar cupom, NPS, desconto de aniversário. |
| 3 | Configurações e regras finas | Não iniciada | Validade dos pontos, pontuação máxima por serviço, personalização visual, ativar/desativar módulos. |
| 3B (novo, opcional) | Analytics do painel | Backlog — Recomendável | Gráficos de check-in, prêmios entregues, serviços realizados; aba de serviços mais utilizados por cliente. |
| 4 | Cashback em dinheiro real | Não iniciada | Saldo em R$, percentual configurável, expiração própria, uso como desconto. |
| 5 | Marketing automático | Não iniciada | Mensagem de inatividade, lembrete de pontos, cupom de reativação, integração WhatsApp API. |
| 6 | Gamificação com níveis | Não iniciada | Níveis, benefícios por nível, barra de progresso, selo de nível. |
| Fora de escopo | Produtos vendidos (catálogo físico) | Não necessária no momento | Avaliar separadamente se o modelo de negócio passar a vender produtos, não apenas serviços. |

# 4. Veredito

C — NÃO PRONTO PARA A FASE 2.

- Ausência total de autenticação no painel admin — pré-requisito de segurança antes de expor qualquer página pública ao cliente.

- Nenhuma das 5 entregas centrais da Fase 2 existe, nem parcialmente: página do cliente, envio via WhatsApp, indicação de amigos (+ validação de cupom), NPS e desconto automático de aniversário.

- As lacunas da Fase 3 (validade de pontos, pontuação máxima, personalização visual, módulos) são coerentes com o roadmap e não bloqueiam o avanço.

- Os itens "Recomendável" (CPF, gestão de prêmios, liberar prêmio, analytics) são melhorias de backlog — podem ser priorizados em paralelo, mas não são bloqueadores.

- "Produtos vendidos" está fora do escopo fechado (Fases 1-6 tratam apenas de serviços) e deve ser avaliado como iniciativa à parte, se necessário.